# Trae GitHub 团队分工与驾驶舱下一步实施手册

适用于已连接 GitHub 的十人研发团队

这份手册从你当前“GitHub 已连接”的状态继续执行。目标是让每项工作在 GitHub 中有唯一负责人、明确状态、审核证据和可聚合字段，并让 Trae 成为执行入口和 AI 助手。

实施结论：GitHub Projects 负责团队任务和驾驶舱；GitHub Issues 与 Sub-issues 负责工作分解；Assignee 负责当前行动；CODEOWNERS 与分支保护负责代码审核；Trae 负责读取项目上下文、完成开发、生成 PR 和辅助检查。

## 本周完成标准

•  十名成员全部映射到 GitHub 账号、团队角色和负责目录。

•  创建一个组织级 GitHub Project，并建立字段、视图和自动化。

•  选一个真实需求拆成父 Issue 和 5 至 8 个 Sub-issues，每个子任务只有一个 Assignee。

•  主分支启用 PR、Reviewer、状态检查和 CODEOWNERS 门禁。

•  驾驶舱能回答每个人在做什么、什么被阻塞、什么待审核、迭代是否有风险。

## 阅读顺序

| 阶段 | 你要完成的结果 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 核对能力边界与人员账号 | 30 分钟 |
| 第二步 | 创建 GitHub Project 和字段 | 60 分钟 |
| 第三步 | 建立个人视图和驾驶舱 | 45 分钟 |
| 第四步 | 配置 Issue 模板和任务分配 | 90 分钟 |
| 第五步 | 配置审核与分支保护 | 60 分钟 |
| 第六步 | 用真实需求试跑 | 1 个迭代 |

# 一 当前能力边界和修正

现有手册已经覆盖 GitHub 授权、分支开发、提交和 PR，但把若干能力描述成“自动双向同步”。当前官方资料明确说明 TraeWork Code 模式可以连接 GitHub、创建 PR 和检查 PR。Issue 创建、GitHub Projects 字段更新、自动分派、自动合并和驾驶舱同步，应通过 GitHub 原生能力、GitHub Actions 或经过验证的 MCP/API 实现，不能仅凭 Trae 对话假设已经完成。

| 事项 | 正确做法 | 不要假设 |
| --- | --- | --- |
| 任务主记录 | GitHub Issue 与 Project 字段 | Trae 对话就是团队任务系统 |
| 个人责任 | Issue Assignee；每项只设一个主责 | 按角色或群聊口头分工 |
| 代码审核 | Requested Reviewer、CODEOWNERS、规则集 | Trae 说审核通过即可合并 |
| 状态更新 | Project 字段加 GitHub 自动化或 Actions | 所有状态天然双向实时同步 |
| 最终合并 | GitHub 页面或受控合并队列 | AI 自动合并所有通过的 PR |
| 密钥 | OAuth、GitHub App 或 Actions Secret | 从 remote URL 提取或打印 Token |

## 推荐的系统分工

| 系统 | 负责内容 |
| --- | --- |
| GitHub Projects | 迭代、优先级、状态、负责人、时间、风险和驾驶舱 |
| GitHub Issues | 需求、开发、测试、文档、发布等具体工作项 |
| GitHub Pull Requests | 代码差异、Reviewer、CI、讨论和合并证据 |
| Trae | 理解上下文、开发、自测、创建 PR、辅助评审和生成状态摘要 |
| 飞书 | 客户沟通、正式 PRD/TSD、会议、主动通知；只保存 GitHub 链接和版本 |

## 今天先准备的信息

| 姓名 | GitHub 用户名 | 角色 | 负责目录或模块 | 备份人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 1 | @username | PM | 产品需求 | 成员 2 |
| 成员 2 | @username | 设计 | design 或 Figma | 成员 1 |
| 成员 3 | @username | TL | 全局架构与核心服务 | 成员 4 |
| 成员 4 至 8 | @username | 开发 | 具体目录或服务 | 另一名开发 |
| 成员 9 | @username | QA | 测试与验收 | TL |
| 成员 10 | @username | SRE | 部署与监控 | TL |

# 二 创建团队驾驶舱

## 步骤一 创建组织级 Project

打开 GitHub Organization，进入 Projects，点击 New project。

选择空白 Project 或 Team planning 模板，命名为 R&D Delivery。

在 Project 的 README 中写明状态定义、字段说明、Owner 和协作规则。

将项目可见范围设为团队可见；只给项目管理员编辑工作流和字段的权限。

在 Project 菜单进入 Workflows，打开 Auto-add to project，选择已经连接的仓库。

## 步骤二 创建字段

| 字段 | 类型 | 建议值或规则 | 驾驶舱用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | Single select | Intake、Ready、In Progress、In Review、Ready for QA、In QA、Ready for Release、Blocked、Done | 流程位置 |
| Iteration | Iteration | 每两周一个迭代 | 当前迭代和燃尽 |
| Priority | Single select | P0、P1、P2、P3 | 排序 |
| Workstream | Single select | Product、Design、Frontend、Backend、QA、Ops | 职能负载 |
| Type | Single select | Epic、Feature、Task、Bug、Review、Change | 工作类型 |
| Risk | Single select | Low、Medium、High | 审核深度 |
| Estimate | Number | 1、2、3、5、8 | 容量 |
| Start date | Date | 计划开始日 | Roadmap |
| Target date | Date | 承诺完成日 | 逾期 |
| Health | Single select | On track、At risk、Off track | 管理状态 |

人员字段使用 GitHub 原生 Assignees。不要为十个人各建一个自定义状态，也不要用标签代替项目状态。非代码审核建议单独创建 Review 类型 Issue 并指派审核人；代码审核使用 PR 的 Requested reviewers 和 CODEOWNERS。

## 步骤三 配置状态定义

| 状态 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| Intake | 新需求或新缺陷已创建 | 完成分诊，明确价值和 DRI |
| Ready | 输入、验收标准、Assignee 齐全 | Owner 开始执行 |
| In Progress | 工作正在执行 | 已有可审核产物 |
| In Review | PR 或文档已提交 | Reviewer 批准或退回 |
| Ready for QA | 代码合并且候选构建成功 | QA 接收版本 |
| In QA | 环境、用例和版本明确 | 测试通过或退回 |
| Ready for Release | 测试通过、发布证据齐全 | Go/No-Go 决策 |
| Blocked | 存在明确阻塞 | 阻塞解除且记录处理结果 |
| Done | 验收完成且证据链接齐全 | 无需继续流转 |

# 三 精确到每个人的任务设计

## 一项工作只设一个主责

•  一个 Issue 只设置一个主要 Assignee；协作者通过评论、链接的子 Issue 或 Reviewer 表达。

•  Assignee 对下一步行动负责，父需求的 DRI 对整体交付负责。两者可以不同。

•  任务进入 In Review 后，原 Assignee 不删除；Reviewer 通过 PR 或独立 Review Issue 体现。

•  成员休假或 WIP 超限时，TL 明确改派 Assignee，不能只在群里说“谁有空帮一下”。

## 父 Issue 和 Sub-issues 示例

父 Issue：REQ 2026 042 批量导出订单。父 Issue 由 PM 王敏负责，用于保存目标、范围、成功指标、PRD/TSD/Figma 链接和整体进度。

| Sub-issue | Assignee | 输出 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 需求澄清与 PRD | 王敏 | PRD v1.0 | PM、设计、TL、QA 审核完成 |
| UX 导出交互与状态 | 李婷 | Figma v1.0 | 所有状态与 FR-ID 对齐 |
| BE 异步导出任务 API | 张强 | PR 和接口文档 | CI 通过、Reviewer 批准 |
| FE 导出配置与进度 UI | 赵明 | PR 和交互自测 | CI 通过、设计验收 |
| QA 用例与回归 | 赵雪 | 测试报告 | P0/P1 清零 |
| OPS 发布与监控 | 周宁 | 发布单和看板 | 发布验证与观察窗完成 |

## Issue 必填结构

标题：[BE][REQ-2026-042] 实现异步导出任务 API

Owner：@zhangqiang

输入版本：PRD v1.0 / TSD v1.0

目标：提供创建、查询和下载导出任务的 API

范围外：前端 UI、历史导出迁移

依赖：#101 数据权限规则批准

验收：单元测试、集成测试、10 万行性能验证

输出：PR、API 文档、日志和指标

风险：PII、文件生命周期、重试幂等

截止时间：2026-09-18

关闭方式：PR 使用 Closes #123

## 用 Trae 拆任务的指令

读取已批准的 PRD、TSD 和当前 GitHub Project。

把 REQ-2026-042 拆成可独立验收的 Sub-issues。

每个 Sub-issue 必须只有一个 Owner、明确输入版本、输出、依赖、Estimate 和完成条件。

按团队模块责任表推荐 Assignee，但先生成草稿，不创建 Issue。

检查每人的当前 In Progress 数量；超过 2 项时给出改派建议。

# 四 建立每个人的工作视图

GitHub Projects 使用同一批 Issue 创建多个视图。字段只有一份，视图只是不同的过滤和展示方式，因此不会形成多套状态。

| 视图 | 布局 | 过滤或分组 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队驾驶舱 | Table | Iteration 为当前；按 Status 分组 | 管理整体健康度和阻塞 |
| 我的工作 | Board | assignee:@me 且非 Done；列为 Status | 成员每日使用 |
| 待我审核 | Table | Review 类型且 assignee:@me，或 GitHub PR review-requested:@me | 审核队列 |
| 迭代看板 | Board | 当前 Iteration；列为 Status | 站会和流转 |
| 负载视图 | Table | 当前 Iteration；按 Assignee 分组 | 发现 WIP 和分配冲突 |
| 风险与阻塞 | Table | Status=Blocked 或 Health 非 On track | 管理升级 |
| 发布路线图 | Roadmap | 显示 Start date 和 Target date | 版本与依赖 |
| 客户变更 | Table | Type=Change | 追踪范围变更和影响 |

## 驾驶舱顶部要回答的问题

| 问题 | 字段或图表 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 每个人在做什么 | Assignee 分组，显示 Status、Estimate、Target date | 一个人 In Progress 超过 2 项 |
| 迭代是否能完成 | Status 按 Estimate 汇总；Iteration 过滤 | 到期前两天仍有 High Risk 未评审 |
| 哪里被阻塞 | Blocked 视图和阻塞时长 | 超过 24 小时无 Unblock Owner |
| 什么待审核 | Review Issue 与 Requested reviewers | 超过 8 工作小时 |
| 质量是否达标 | CI、Bug、Ready for QA、In QA | P0/P1 未关闭 |
| 范围是否变化 | Change Issue、版本基线和关联父 Issue | Approved 后变更未重开门禁 |

## 建议图表

•  按 Status 统计当前迭代的 Issue 数量或 Estimate。

•  按 Assignee 统计未完成 Estimate，识别个人负载差异。

•  按 Workstream 统计 Ready、In Progress 和 Blocked，识别职能瓶颈。

•  按 Risk 和 Health 统计高风险、偏离计划的事项。

•  Bug 按严重度和状态统计；发布前单独查看 P0/P1。

驾驶舱用于发现流程问题，不用于按代码行数、提交数或 AI 生成量评价个人。

# 五 审核和合并机制

## 配置 GitHub Teams

| Team | 建议成员 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| product-design | PM、设计 | PRD、设计与体验相关审核 |
| frontend | 前端成员 | 前端目录 CODEOWNERS |
| backend | 后端成员 | 服务端目录 CODEOWNERS |
| qa | QA、自动化负责人 | 测试策略与质量审核 |
| maintainers | TL、资深开发、SRE | 仓库规则和高风险审核 |

## CODEOWNERS 示例

# 全局默认审核

*                         @your-org/maintainers

# 目录责任

/apps/web/                @your-org/frontend

/tests/                   @your-org/qa

/.github/                 @your-org/maintainers

/deploy/                  @your-org/maintainers

/docs/                    @your-org/product-design @your-org/maintainers

## 主分支规则集

进入 Repository Settings，打开 Rules 或 Branch protection，目标分支选择 main。

启用 Require a pull request before merging，禁止直接推送 main。

普通变更至少 1 个批准；High Risk 或核心目录建议 2 个批准。

启用 Require review from Code Owners。

启用 Dismiss stale approvals 或要求最新可审核提交由非提交者批准。

启用 Require status checks，选择 lint、unit、integration、security 等实际存在的检查。

启用 Require conversation resolution；必要时启用 merge queue。

禁止删除和 force push；只给极少数管理员紧急绕过权限，并记录原因。

## 审核状态如何进入驾驶舱

•  开发 Issue 在开始时为 In Progress。

•  PR 标记 Ready for review 后，Issue 或 PR 项进入 In Review。

•  CODEOWNERS 自动请求对应团队审核；Trae 可以辅助检查，但不能写入真人批准。

•  审批和 CI 全部通过后才允许合并；PR 合并后，链接的 Issue 通过 Closes 关闭。

•  需要 QA 的需求不要在代码合并后直接将父需求设为 Done，应进入 Ready for QA。

# 六 自动化配置

## 先启用 GitHub Projects 内置工作流

| 触发 | 建议动作 |
| --- | --- |
| Issue 或 PR 符合仓库和标签过滤 | 自动添加到 R&D Delivery Project |
| Item 新增到 Project | Status 设置为 Intake 或 Ready |
| Issue 重新打开 | Status 恢复到 Ready 或 In Progress |
| Issue 或 PR 关闭或合并 | 根据工作类型更新为 Done；涉及 QA 时由 Action 改为 Ready for QA |
| Item 达到 Done 且超过保留期 | 自动归档 |

GitHub 内置 Auto-add 只会处理创建后或更新后匹配过滤器的事项，不会自动补入所有历史事项。配置完成后，历史 Issue 需要手工批量加入。

## 再用 GitHub Actions 处理团队规则

| 事件 | 自动动作 | 人工门禁 |
| --- | --- | --- |
| 新 Issue | 校验模板字段、加入 Project、设置默认 Status | PM/TL 分诊 |
| Issue 被指派 | Status 从 Intake 进入 Ready | Assignee 接受任务 |
| PR Ready for review | 加入 Project、Status=In Review、记录日期 | Reviewer 审核 |
| CI 失败 | Health=At risk，通知 Author | 修复或批准豁免 |
| PR 合并 | 关闭开发 Issue，父需求进入 Ready for QA | QA 接受版本 |
| Target date 超期 | Health=Off track，通知 Assignee 和 DRI | 改派或调整计划 |
| 客户 Change 创建 | 标记受影响 Issue，生成影响分析任务 | PM/TL 批准变更 |

## 主动通知

GitHub 原生通知负责 Assignee、Mention、Requested reviewer 和 CODEOWNERS。若团队希望飞书主动提醒，使用 GitHub Actions 或轻量工作流服务监听 Issue、PR、Review、CI 和 Project 事件，再通过飞书机器人发送消息。Trae 本身不应作为后台事件监听器。

| 级别 | 渠道 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Action | GitHub 通知加飞书私聊 | 任务指派、阻塞处理、CI 失败 |
| Review | GitHub Review Request 加飞书私聊 | PRD、TSD、PR 审核 |
| FYI | 飞书项目日报 | 排期调整、已批准变更 |
| Escalation | 飞书私聊 Assignee 与 TL | 审核超时、阻塞超过 24 小时 |

## 通知示例

[需审核｜8 工作小时内]

REQ-2026-042 订单导出 API PR #231

你被通知的原因：CODEOWNER /services/order-export

需要行动：检查权限、幂等、审计日志和测试证据

当前状态：In Review

CI：unit 通过，integration 通过，performance 未执行

PR：https://github.com/ORG/REPO/pull/231

逾期升级：TL

# 七 团队在 Trae 中的每日操作

## 成员开始工作

打开 GitHub Project 的我的工作视图，只选择一个 Ready 事项进入 In Progress。

在 TraeWork Code 模式选择目标仓库和分支，任务名称包含 Issue 编号。

在第一条指令中引用 Issue、PRD/TSD 版本和验收标准。

让 Trae 先输出实施计划；成员确认后再修改代码。

完成后运行项目规则要求的检查，推送分支并创建 PR。

在 GitHub 确认 Requested reviewers、CI 和 Project 状态。

## 开发提示词

实现 GitHub Issue #123。

事实源：Issue #123、PRD v1.0、TSD v1.0、AGENTS.md。

先检查输入是否齐全并给出计划；确认后再修改。

只处理 Issue 范围，补充单元和集成测试。

完成后列出修改文件、实际运行的测试、未执行检查、风险和 PR 描述。

不要合并 PR，不要更新父需求为 Done。

## Reviewer 开始审核

打开待我审核视图或 GitHub Review Request。

核对 Issue、PRD/TSD 版本和变更范围。

点击 TraeWork 的 AI 检查 PR，或调用 code-review Skill 获取辅助意见。

Reviewer 自己检查关键逻辑和测试证据，并在 GitHub 选择 Approve 或 Request changes。

有新提交时重新确认最新差异；满足规则后再合并。

## 站会只看三个视图

•  风险与阻塞：先处理 Blocked 和 Off track。

•  待审核：处理超过 SLA 的 Review。

•  当前迭代：确认每人 In Progress 不超过 2 项，以及本周目标是否变化。

## 项目负责人每日摘要提示词

基于 GitHub Project 当前迭代生成团队摘要。

按成员列出 In Progress、Blocked、待审核和今天到期事项。

指出 WIP 超过 2、阻塞超过 24 小时、审核超过 8 工作小时、High Risk 未评审的事项。

每条必须包含 Issue 或 PR 链接、当前责任人和下一动作。

不要用提交数或代码行数评价成员。

# 八 用一个真实需求完成试跑

## 第一天 创建和分解

选择一个中等规模、非紧急的真实需求，创建父 Issue。

使用 Trae 生成 5 至 8 个 Sub-issue 草稿。

PM 和 TL 确认范围、依赖、Estimate、Assignee 和 Reviewer。

把所有事项加入当前 Iteration，并设置 Priority、Risk、Target date。

检查团队负载视图，解决 WIP 超限和单点负责人。

## 第二至四天 执行和审核

各 Owner 从我的工作视图领取一项 Ready 任务。

开发在 Trae 中按 Issue 开分支、实现、自测并创建 PR。

CODEOWNERS 自动请求 Reviewer；Actions 更新 In Review。

Reviewer 在 GitHub 做正式决定；CI 失败不得进入下一阶段。

每天站会只处理阻塞、待审核和风险，不逐人朗读任务。

## 第五天 测试和复盘

代码合并后父需求进入 Ready for QA，QA 明确接收候选版本。

测试结果、Bug 和证据关联到父 Issue；P0/P1 未关闭不得发布。

完成发布后再关闭父 Issue，不把 PR 合并等同于需求完成。

复盘驾驶舱字段是否真实反映工作；删除无人在意的字段和通知。

## 试跑验收

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 人员责任 | 所有开放 Issue 有一个明确 Assignee；Reviewer 可追踪 |
| 工作分解 | 父 Issue 有 Sub-issues，依赖和完成条件清楚 |
| 状态真实性 | In Review 有 PR 或文档；Done 有验收证据 |
| 审核约束 | 主分支不能直接推送；CODEOWNERS 和 CI 生效 |
| 驾驶舱 | 能按 Assignee、Status、Risk、Iteration 查看 |
| 通知 | 行动类即时通知；FYI 汇总；超时可升级 |

# 九 七天实施清单

| 日期 | Owner | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | GitHub 管理员 | 邀请成员、建立 Teams、核对权限 | 账号和责任映射 |
| 第 2 天 | PM 与 TL | 创建组织 Project、字段和状态 | R&D Delivery |
| 第 3 天 | PM 与 TL | 创建八个视图和基础图表 | 团队驾驶舱 |
| 第 4 天 | TL | 提交 Issue 模板、PR 模板、CODEOWNERS | 标准化入口 |
| 第 5 天 | GitHub 管理员 | 配置 ruleset、CI 和内置 Project workflow | 强制审核与自动状态 |
| 第 6 天 | 全员 | 用一个真实需求试跑 | 父 Issue、Sub-issues、PR |
| 第 7 天 | PM、TL、QA | 复盘字段、通知、SLA 和权限 | v1.0 协作规则 |

## 第一步现在就做

今天先不要配置复杂自动化。请完成下面三项，然后再进入 Project 字段配置。

整理十名成员的 GitHub 用户名、角色、负责目录、备份人。

确认仓库属于个人账号还是 GitHub Organization；如果是个人仓库，优先迁移到 Organization 后再建立团队 Project。

在 GitHub 新建组织级 R&D Delivery Project，并把一个真实 Issue 加进去。

## 完成后记录这些信息

GitHub Organization：

Repository：

Project URL：

默认分支：

当前 CI 检查名称：

十名成员 GitHub 用户名：

当前是否有 CODEOWNERS：是 / 否

当前是否有 ruleset 或 branch protection：是 / 否

计划使用两周还是一周 Iteration：

## 下一轮配置所需输入

拿到上述信息后，可以继续生成与你们真实组织、仓库、成员和检查名称完全匹配的 Issue Form、PR 模板、CODEOWNERS、GitHub Actions 和驾驶舱字段配置。

# 十 官方参考

•  TRAE GitHub 集成：https://docs.trae.cn/work_github-integration

•  GitHub Projects：https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects

•  GitHub Projects 快速开始：https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/quickstart-for-projects

•  GitHub Sub-issues：https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/using-issues/adding-sub-issues

•  GitHub Project 自动添加：https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/automating-your-project/adding-items-automatically

•  GitHub CODEOWNERS：https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-code-owners

•  GitHub 分支保护：https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches